## CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ESPECTRAL, SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS AVANZADOS Y GOBERNANZA DEL ESPECTRO (CENISER)

Entidad proponente: BIOS – Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
Entidad beneficiaria prioritaria: Agencia Nacional del Espectro (ANE)
Aliado territorial estratégico: Alcaldía de Manizales
Duración estimada: 36 meses
Convocatoria objetivo: Fortalecimiento de Centros de Investigación de Alto Impacto Nacional – Minciencias

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto propone la creación y consolidación del CENISER, un centro nacional especializado en:

- Inteligencia espectral basada en datos.

- Simulación avanzada Hardware-in-the-Loop (HIL).

- Metrología en espectro radioeléctrico.

- Redes federadas de sensores SDR.

- IA aplicada a coexistencia, monitoreo y planificación espectral.

- Validación experimental de tecnologías 5G, 6G, IoT masivo y NTN (Non-Terrestrial Networks).

El centro operará como infraestructura científica estratégica nacional, fortaleciendo las capacidades de BIOS y posicionándolo como referente en América Latina en:

- Ciencia de datos aplicada a sistemas inalámbricos.

- Gobernanza digital del espectro.

- Seguridad electromagnética.

- Validación tecnológica bajo condiciones reales colombianas.

# 2. ALINEACIÓN CON LINEAMIENTOS DE MINCIENCIAS

El proyecto se ajusta a:

### 2.1 Política Nacional de CTI

- Fortalecimiento de capacidades científicas nacionales.

- Creación de infraestructura estratégica.

- Formación de capital humano de alto nivel.

- Transferencia tecnológica y apropiación social del conocimiento.

### 2.2 Enfoque Minciencias

- Centro con gobernanza clara.

- Sostenibilidad financiera.

- Vinculación universidad-estado-industria.

- Producción científica medible (Q1/Q2, patentes, software registrado).

- Impacto nacional verificable.

### 2.3 Contribución al PND

- Transformación Digital.

- Acción climática (reducción de desplazamientos operativos mediante monitoreo remoto).

- Seguridad humana.

- Conectividad rural.

# 3. JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

## 3.1 Brecha Nacional

Colombia carece de:

- Un laboratorio nacional con HIL para validación espectral.

- Infraestructura metrológica especializada en SDR.

- Plataforma federada nacional de análisis espectral.

- IA entrenada con datos locales de espectro.

## 3.2 Contexto Tecnológico Actual

Tecnologías con crecimiento acelerado:

- 5G standalone

- 6G (fase pre-estándar)

- IoT masivo (NB-IoT, LTE-M, LoRaWAN)

- Redes privadas industriales

- Satélites LEO (Starlink, OneWeb)

- UAV y sistemas no tripulados

- Sistemas NTN (Non-Terrestrial Networks)

### Problemas emergentes:

- Congestión espectral.

- Interferencias transfronterizas.

- Vulnerabilidades RF.

- Uso ilícito del espectro.

- Riesgos asociados a dispositivos activados por RF.

- Planificación subóptima de redes rurales.

El centro permitirá abordar estos desafíos con base científica nacional.

# 4. OBJETIVO GENERAL

Consolidar en BIOS un Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Espectral que provea infraestructura científica, analítica avanzada y capacidades experimentales para la gobernanza, planificación y seguridad del espectro radioeléctrico colombiano.

# 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un Laboratorio Nacional de Referencia con simulación HIL.

- Desarrollar red federada de sensores SDR sincronizados GNSS/PTP.

- Implementar laboratorio metrológico especializado en calibración SDR.

- Diseñar modelos de IA para:

  - Detección de anomalías.

  - Clasificación automática.

  - Predicción de interferencias.

- Desarrollar sistemas de geolocalización híbrida (AOA/TDOA).

- Implementar sistema nacional de soporte a decisión regulatoria.

- Formar talento doctoral y posdoctoral en áreas estratégicas.

# 6. COMPONENTES TECNOLÓGICOS

## 6.1 Red Nacional Federada de Sensores SDR

- Edge Computing.

- Fusión probabilística multi-sensor.

- Arquitectura segura.

- Sincronización de alta precisión.

- Red escalable a cobertura nacional.

Permite:

- Cobertura nacional.

- Aplicaciones regulatorias.

- Aplicaciones científicas.

- Aplicaciones de seguridad.

## 6.2 Laboratorio Nacional HIL

Capacidades:

- Emulador de canal multipropagación.

- Generadores vectoriales.

- RTSA de laboratorio.

- Validación MIMO masivo.

- Evaluación de beamforming.

- Calibración metrológica SDR.

## 6.3 Inteligencia Artificial Espectral

- Baseline estadístico adaptativo.

- Detección por residual.

- Aprendizaje federado.

- Clasificación automática.

- Modelos predictivos de congestión.

## 6.4 Plataforma Central

- Dashboards georreferenciados.

- Analítica histórica.

- Reportes regulatorios automáticos.

- Evidencia técnica firmada digitalmente.

- Interoperabilidad institucional.

# 7. ANE COMO PRIMER BENEFICIARIO

## 7.1 Justificación Técnica

La ANE es:

- Autoridad técnica del espectro.

- Responsable de vigilancia y control.

- Gestor del CNABF.

- Actor clave en despliegue 5G/6G.

El centro proveerá:

- Validación experimental local.

- Reducción de incertidumbre regulatoria.

- Evidencia técnica trazable.

- Soporte a procesos sancionatorios.

- Planeación basada en datos reales.

## 7.2 Justificación Política

- Alineación con PND.

- Fortalecimiento institucional.

- Soberanía tecnológica.

- Reducción de dependencia extranjera.

## 7.3 Beneficios para ANE

- Disminución de tiempos de respuesta.

- Automatización de expedientes técnicos.

- Planeación espectral predictiva.

- Soporte a licitaciones.

- Evaluación de convivencia tecnológica.

- Optimización de despliegue rural.

- Integración de red de monitoreo espectral propia para ampliar su cobertura y sus capacidades tecnológicas.

- Validar la convivencia espectral de tecnologías emergentes, incluyendo las de quinta y sexta generación de telecomunicaciones (5G y 6G), previo a su despliegue masivo.

- Optimizar drásticamente los procedimientos de vigilancia y control, habilitando intervenciones proactivas en lugar de correctivas.

# 8. USUARIOS INSTITUCIONALES Y PRIVADOS

## 8.1 Institucionales

- Agencia Nacional del Espectro.

- Ministerio TIC.

- CRC

- Aeronáutica Civil.

- Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

- Alcaldía de Manizales (aliado territorial).

- Alcaldías con proyectos de cuidades inteligentes.

- Gobernaciones.

## 8.2 Fuerzas Militares y Policía

Aplicaciones:

- Planeación de sistemas de comunicaciones tácticas.

- Evaluación de interferencias intencionales.

- Mitigación de amenazas activadas por RF.

- Estudios de resiliencia electromagnética.

- Análisis forense espectral.

- Estudios de interferencia intencional (jamming)

## 8.3 Sector Privado

- Operadores móviles.

- Empresas IoT.

- Industria energética.

- Operadores satelitales.

- Manufactura 4.0.

- Empresas de infraestructura crítica.

- Integradores de defensa

- Operadores críticos (Puertos, aeropuertos)

# 9. ESTRUCTURA FINANCIERA DETALLADA (36 MESES)

## 9.1 Infraestructura Científica

| Rubro | Valor (Millones COP) |
| --- | --- |
| Equipamiento HIL (emulador de canal, integración) | 2.800 |
| Analizadores de espectro en tiempo real (RTSA) | 1.800 |
| Generadores vectoriales de señales | 1.000 |
| Equipamiento metrológico y calibración SDR | 700 |
| Servidores HPC y procesamiento IA | 1.400 |
| Sistema de almacenamiento masivo y respaldo | 500 |
| Red SDR campo (sensores híbridos + edge computing) | 2.700 |
| Antenas especializadas, filtros y accesorios RF | 600 |
| Sincronización GNSS/PTP de alta precisión | 500 |
| Adecuación laboratorio (infraestructura eléctrica y RF) | 500 |
| Total Infraestructura | 12.500 |

## 9.2 Talento Humano (3 años)

| Perfil | Valor (Millones COP) |
| --- | --- |
| 4 Estancias Postdoctorales | 2.200 |
| 4 Doctorandos | 1.000 |
| 4 Maestrías I+D | 600 |
| 4 Ingenieros Senior (RF/DSP/IA/Backend) | 2.000 |
| Soporte técnico y operación | 900 |
| Total Talento Humano | 6.700 |

## 9.3 Desarrollo Software e IA

| Concepto | Valor (Millones COP) |
| --- | --- |
| Desarrollo plataforma central | 1.500 |
| Modelos IA/ML y entrenamiento federado | 900 |
| Ciberseguridad y arquitectura segura | 400 |
| Licenciamiento especializado y herramientas | 300 |
| Automatización de reportes regulatorios | 200 |
| Total Software e IA | 3.300 |

## 9.4 Operación y Transferencia

| Concepto | Valor (Millones COP) |
| --- | --- |
| Formación especializada y certificaciones | 300 |
| Publicaciones científicas y propiedad intelectual | 200 |
| Transferencia tecnológica y convenios | 400 |
| Gestión administrativa y auditoría | 600 |
| Total Operación y Transferencia | 1.500 |

# TOTAL ESTIMADO PROYECTO

## ≈ 24.000 millones COP

# 10. CRONOGRAMA

Fase 1: Diseño detallado (6 meses)
Fase 2: Adquisición e instalación (8 meses)
Fase 3: Desarrollo IA y red federada (12 meses)
Fase 4: Validación experimental (6 meses)
Fase 5: Transferencia y consolidación (4 meses)

# 11. INDICADORES (KPIs)

- ≥ 10 publicaciones Q1/Q2.

- ≥ 2 patentes o software registrado.

- ≥ 40% reducción tiempos análisis espectral.

- ≥ 80% clasificación automática.

- Cobertura federada en ≥ 8 regiones piloto.

- Formación ≥ 8 investigadores alto nivel.

# 12. SOSTENIBILIDAD

Modelo mixto:

- Servicios especializados.

- Convenios interinstitucionales.

- Contratos con operadores.

- Proyectos internacionales.

- Consultoría a FFMM y Policía.

# 13. CONCLUSIÓN

El proyecto posiciona a BIOS como:

- Centro nacional estratégico.

- Infraestructura científica soberana.

- Nodo latinoamericano en inteligencia espectral.

- Soporte técnico de alto nivel para el Estado.

La ANE será el primer beneficiario natural por su rol constitucional en la administración del espectro, pero el impacto se extenderá a múltiples sectores estratégicos del país.

Este proyecto trasciende la adquisición de activos; constituye la fundación de la soberanía tecnológica de Colombia sobre su espectro, alineada con la transformación de "Seguridad Humana y Justicia Social" del PND, al garantizar que este recurso finito sirva como motor de equidad y desarrollo nacional